WZÓR                                                                                                                 Formularz nr 2

U M O W A     N R ...............................

zawarta  w  Rakowie    w    dniu  ..............  pomiędzy  Gminą Raków,

26- 035 Raków, ul. Ogrodowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Raków      -    Alinę Siwonia

a ..............................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................

Stosownie  do  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  wykonawcy  na  podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759   z późniejszymi zmianami).

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1. Wykonawcy: należy przez to rozumieć: Wykonawcę niniejszego zamówienia

2.  Dniach  –  należy  przez  to  rozumieć:  dni  kalendarzowe;  miesiącach  –  należy  przez  to  rozumieć miesiące kalendarzowe

3.  Terenie  budowy:  należy  przez  to  rozumieć:  plac  budowy,  w  rozumieniu  ustawy  Prawo budowlane.

4.  Umowie:  należy  przez  to  rozumieć:  niniejszą  umowę  podpisaną  z  Wykonawcą    na

realizację Usługi wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2

5.  Dokumentacji projektowej: należy przez to rozumieć: dokumentację projektową wraz ze

specyfikacjami technicznymi i kosztorysem.

6.  Usługach: należy przez to rozumieć: czynności, które ma wykonać Wykonawca stosownie

do postanowień Umowy

7.  Poleceniu:  należy  przez  to  rozumieć  jakiekolwiek  pisemne,  ustne  lub  przekazane  za

pomocą poczty elektronicznej lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub

decyzję wydaną Wykonawcy przez Zamawiającego a dotyczącą realizacji Umowy.

§ 2

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do

wykonania Usługi polegającej na:

Pełnieniu  Nadzór Inwestorski dla projektu pn.

„Rewitalizacja  Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”

2.  Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1).   Zakres Czynności Nadzoru Inwestorskiego

2).   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

3). Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

3. Wykonawca  w  ramach  Umowy  będzie  wykonywał  czynności  przypisane  Nadzorowi

Inwestorskiemu, oraz  czynności  określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,    w tym wynikające z aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych   w Umowie.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej

umowy.

2. Termin zakończenia realizacji budowy ostatniego zadania tj. do dnia 30.01.2015 r

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót

budowlanych oraz rozliczenia końcowego z Instytucją Pośredniczącą w do finansowaniu zadania

4.Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich przeglądach i odbiorach

po zakończeniu prac budowlanych w ramach gwarancji i rękojmi.

§ 4

1. Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  obowiązującego  prawa.  Wykonawca

ponosi całkowita  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  z  tytułu   roszczeń  wynikających  z  jakiegokolwiek  naruszenia  przez  Wykonawcę  i  jego  pracowników  takich przepisów.

2. Wykonawca  będzie  świadczył  Usługi  z  należytą  dbałością,  efektywnością  oraz

starannością,  zgodnie  z  najlepszą  praktyką  zawodową  i  doświadczeniem.  Wykonawca

będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji

Usługi.

3.  Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydanych przez Zamawiającego.

4.  Wykonawca nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów

Umowy, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

5.  Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać

wyczerpujące  uzasadnienie  (oparte  w  zależności  od  sytuacji  na  analizie  np.

harmonogramu,  dokumentów  kontraktowych,  kosztów,  sytuacji  rynkowej,  powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami.

6.  Wykonawca  zorganizuje  pracę  swoich  pracowników  w  taki  sposób,  aby  zachować

ciągłość  realizacji  wszystkich  swoich  obowiązków  wynikających  z  Umowy.

7.  Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego

i zobowiązany jest wstrzymać  się  od  wszelkich  czynności  i  działań sprzecznych

z interesem Zamawiającego.

8.  Wykonawca i jego pracownicy będą przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie  realizacji

Usługi  i  po  jej  zakończeniu.

9. Wykonawca nie może zaciągać  w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących

narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe.

Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 5

1.  Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

1).  prowadzenia  nadzoru  inwestorskiego  nad  wszystkimi  robotami  budowlanymi

w  pełnym  zakresie  obowiązków  wynikających  z  przepisów ustawy Prawo Budowlane;

2). uczestnictwa  w  przekazaniu  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  robót budowlanych    terenu budowy i sporządzenie protokółu przekazania;

3).  prowadzenia  regularnych  inspekcji  na  terenie  budowy  w  celu  sprawdzenia  jakości

wykonywanych  robót  oraz  wbudowywanych  materiałów,  zgodnie  z  wymaganiami

specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

4).  dokonywania odbiorów robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

5).  dokonywanie  odbiorów  jakościowych  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

6).  monitorowania  postępu  robót  poprzez  sprawdzenie  ich  rzeczywistego

zaawansowania  i  zgodności  realizacji  z  obowiązującym  harmonogramem robót.

7).kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy, w  tym  zgodności sposobu  prowadzenia  robót  pod  ruchem

i utrzymania porządku na terenie budowy;

8). niezwłocznego lecz nie później niż w terminie 2 dni udzielania Wykonawcy robót                budowlanych  wszelkich  informacji i wyjaśnień;

9). kontroli  zgodności  oznakowania  robót  z  zatwierdzonym  projektem  tymczasowej

organizacji ruchu;

10). podejmowania  decyzji  o  wstrzymaniu  części  lub  całości  robót   po uzgodnieniu              z  Zamawiającym;

11). wnioskowania z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego o usunięcie

z  terenu  budowy  każdej  osoby  zatrudnionej  przez  Wykonawcę  robót budowlanych,

która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

12). organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu

robót  (Rad  Budowy),  w  których  udział  biorą  przedstawiciele  wszystkich podmiotów

zaangażowanych  w  realizację zadania   oraz sporządzania protokołów z tych narad

i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie 5 dni od dnia narady;

13). organizacji  i  przewodniczenia  cotygodniowym  naradom  koordynacyjnym  na

budowie z udziałem co najmniej  personelu  Wykonawcy i Wykonawcy robót

budowlanych, sporządzenia  protokołów  i  przekazania  w  terminie  5  dni  od  dnia

narady  Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych;

14).ścisłej współpracy z  Projektantem  w  zakresie  sprawowanego  przez  niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego

15). nadzoru  nad  realizacją  elementów  robót  związanych  z  ochroną  środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

16).  oceny przydatności materiałów stosowanych w budowlach ziemnych;

17). kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

18). stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę

robót budowlanych;

19). zlecania  Wykonawcy  robót   budowlanych wykonania  dodatkowych  badań  materiałów  lub  robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

20). sprawdzania  i  formułowania  zaleceń  dotyczących  poprawności  i  autentyczności

wszelkich  certyfikatów,  polis  ubezpieczeniowych,  gwarancji  wykonania,

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

21). weryfikowania  „rysunków  po wykonawczych”  sporządzanych  przez  Wykonawcę

robót budowlanych;

22). dokonywania obmiaru wykonanych robót;

23). odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wykonanych elementów robót;

24). analizowania  konieczności  zmian,  pod  względem  technicznym  i  zgodności

z  ustawą  Pzp,  przedstawiania  propozycji  rozwiązań  w  związku  z  potencjalnymi

zmianami oraz wystawiania i  wyceny  poleceń  zmian  w  porozumieniu z Zamawiającym;

25). przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek

robót budowlanych, dla których nie przewidziano cen jednostkowych;

26). wystawianie i wycena robót zamiennych  w porozumieniu z Zamawiającym

- sprawdzenia  wykonanych  robót  i  powiadomienie  Wykonawcy  robót budowlanych

o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

28). przygotowania  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót,  sprawdzenia

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych   dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

29). sprawdzenia zestawień ilości i wartości wykonanych robót;

30). identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych

roszczeń  ze  strony  Wykonawcy  robót budowlanych  i  stron  trzecich  i  informowania  o  tym niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni Zamawiającego z propozycjami

sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

31). powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  robót budowlanych  oraz  rozbieżnościach  między  dokumentacją  Zamawiającego  a  stanem  faktycznym  na terenie budowy;

- rozpatrywanie  roszczeń  Wykonawcy  robót budowlanych  i  przedstawienia  stanowiska w odniesieniu do nich;

33). w  przypadku,  gdy  wszczęty  zostanie  spór  sądowy  między  Zamawiającym  a

Wykonawcą  robót budowlanych  dotyczący  realizacji  Umowy,  wsparcie  Zamawiającego, poprzez  przedstawianie  wyczerpujących  informacji  i  wyjaśnień  dotyczących  sporu  oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,

34). rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

35). wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu

wymaganych przez Zamawiającego i instytucję pośredniczącą RPOWŚ na lata 2007-2013;

- udziału w przygotowaniu raportów, sprawozdań i wniosków o płatność wymaganych   przez Zamawiającego i  instytucję pośredniczącą RPOWŚ na lata 2007-2013;

37). udział  w  rozwiązywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich wywołanych realizacją zadania pod nazwą „Rewitalizacja Rynku”;

38). prowadzenie  bieżącej  kontroli  realizacji zadania  i  aktualizowanie  szacunku  końcowej wartości.

39). Wykonawca okresie rękojmi uczestniczy minimum jeden raz w ciągu 6 miesięcy w  przeglądzie wykonanych robót budowlanych i na każde żądanie Zamawiającego w razie powstania usterki. Z każdego wezwania i uczestniczenia w przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół i przekaże Zamawiającemu.

40). Zamawiający żąda, aby inspektorzy nadzoru poszczególnych branż uczestniczyli w procesie postępu prac z częstotliwością co najmniej jeden raz w tygodniu oraz na każde telefoniczne żądanie Zamawiającego lub kierownika budowy. Inspektorzy nadzoru każdorazowo swój udział w w/w procesie potwierdzać będą wpisem na listę obecności, która znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Referat Inwestycji.

41). W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestycyjnego z danej branży nie zgłosi się trzykrotnie na wezwanie Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo zrezygnować z dalszego świadczenia usługi przez tego inspektora nadzoru inwestorskiego, a Wykonawca na jego miejsce wprowadzi kolejnego z tej branży z uprawnieniami co najmniej jak poprzednik po wcześniejszym zawiadomieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca będzie decydować o:

a)  dopuszczeniu  materiałów,  prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót   budowlanych

c)  wstrzymaniu  robót  prowadzonych  w  sposób  zagrażający  bezpieczeństwu ludzi;

d)  sposobie zabezpieczenia wykopów i wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

3.  Wykonawca będzie wnioskować do Zamawiającego o :

a)  wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

b)  zlecenie  usunięcia  wad  stronie  trzeciej  w  przypadku  gdy  Wykonawca  robót   budowlanych  nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

c)  wydanie  polecenia  przyspieszenia   tempa  robót wynikających z harmonogramu przedstawionego przez wykonawce robót budowlanych.

d) akceptację propozycji Wykonawcy  robót budowlanych  odnośnie  zmiany  Kierownictwa

robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót),

4.  Wykonawca będzie akceptować:

a) przedstawiony przez Wykonawcę robót budowlanych, harmonogram robót

i harmonogram płatności;

b)  Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy robót budowlanych

c)  Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

5.  Wykonawca  wyegzekwuje  od  Wykonawcy  robót budowlanych  przygotowanie  Operatu

Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez

Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi

i  potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru

ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

6.  Do  obowiązków  Wykonawcy  po  wystawieniu  zgłoszenia  przez  Wykonawcę robót

budowlanych gotowości do odbioru będzie należało:

- finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

- nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad ;

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad;

- wspieranie  Zamawiającego  w  negocjacjach  dotyczących  nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

- dokonanie rozliczenia końcowego;

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót;

- wnioskowanie  po  dokonaniu  odbioru  końcowego  o  zwrot  części  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- wykonanie zestawienia kosztorysowego z rozbiciem na wykonane i pozostałe do wykonania a do   odbioru końcowego kosztorysu powykonawczego

§ 6

1.  Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy posiadaną dokumentację

projektową.

2.  Wykonawca  zweryfikuje  otrzymaną  dokumentację  projektową  co  do  zgodności

proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

i wymaganiami  Zamawiającego  oraz  dokona  kontroli  obliczeń  w  celu  weryfikacji

ewentualnych błędów. Wykonawca dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi

szczegółową  weryfikację  pod  kątem  zgodności  stanu  istniejącego  z  dokumentacją

projektową.

3.  Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonania zamówienia,

wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym

zamówieniem.

§ 7

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody

będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą

umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

2.  Wykonawca  zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie

z tytułu szkód  wynikłych  z  jakiegokolwiek  nie  wywiązania  się  lub  nienależytego

wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w Umowie  oraz ponosi z tego

tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich,

z zastrzeżeniem ust.3

3.  Wykonawca,  na  żądanie  Zamawiającego,  naprawi  na  koszt  własny  każdą

nieprawidłowość  w  realizacji  Usługi  wynikającą  z  przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy.

4.  Wykonawca  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  roszczenia,  straty  lub  szkody

spowodowane nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z rekomendacji

Wykonawcy  lub  wydaniem  polecenia  przez  Zamawiającego Wykonawcy  wykonania  decyzji, z którą Wykonawca nie zgadza się, lub w stosunku do  której  wyrażał  swoje  poważne  wątpliwości  -  jeżeli  stanowisko  Wykonawcy  zostało przedstawione Zamawiającemu na piśmie.

5. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naruszenie  swoich  zobowiązań  wynikających

z Umowy do końca realizacji Usługi.

6.  W  szczególności  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dokonywanie  odbiorów

robót  łącznie  ze  sprawdzeniem  poprawności  ich  wykonania,  jak  również  za

sprawdzenie  jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Zamawiający będzie

upoważniony do naliczenia  kar  umownych  zgodnie  z  §  17  lub  żądania  odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej  zatwierdzeniem materiałów  lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

§ 8

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji przedmiotu

umowy:

1.  Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez

Wykonawcę w ramach realizacji umowy oraz w ramach przysługującego Wykonawcy

wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy,

wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia

powstałych przy realizacji przedmiotu umowy oraz broszury i filmy z chwilą ich

przekazania przez Wykonawcę zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie

przeniesione na Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

2.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów

samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w

zakresie określonym w ust. 1 oraz ust. 4.

3.  z chwilą przekazania utworów/dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność

przekazanych egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/dokumenty te

zostały utrwalone.

4.   W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie określonym w ust.1, Wykonawca zezwala

Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na

rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela zamawiającemu prawa zależnego.

5.  Po zakończeniu umowy lub po odstąpieniu od umowy, Wykonawca przekaże

zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach

realizacji umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa

wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6.  Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących przedmiotu umowy (usługi),

powoływał się na umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub

nie wyjawi informacji uzyskanych od zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody

wystawionej na piśmie.

7.  Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) i nie naruszy praw majątkowych osób

trzecich, a utwory/dokumenty przekaże zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń

prawami tych osób

§ 9

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  nadzorowania  budową/robotami  personel

wymieniony  w  swojej  ofercie  zgodnie  z  proponowaną  funkcją.  Zmiana  którejkolwiek

z osób,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim  w  trakcie  realizacji  przedmiotu

niniejszej umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie

i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie    wtedy,  gdy kwalifikacje  i  doświadczenie wskazanych osób  będą  takie  same lub  wyższe   od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.

2.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.

1  nie  później  niż  7  dni  przed  planowanym  wykorzystaniem  do  nadzorowania

budową/robotami  którejkolwiek  osoby.  Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  budowy

wynikła  z  braku  nadzoru  budowy/robót,  będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z

przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i    może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

3.  Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  nadzorowania  budowy/robót  innych

osób  niż  wskazane  w  ofercie  Wykonawcy,  stanowi  podstawę  odstąpienia  od  umowy

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 10

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co

do postępu realizacji zadania .

2.  Jeżeli  Zamawiający  zgłosi  w  tej  materii  do  Wykonawcy  uwagi  lub  zastrzeżenia,  na

Wykonawcy  będzie  ciążył  obowiązek  zawiadomienia  Zamawiającego  niezwłocznie

o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 11

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:

1).  cenę ryczałtową zgodnie z ofertą Wykonawcy  (poz. 1 Formularza cenowego):

-  brutto w wysokości:.....................zł (słownie:............................................ złotych)

uwzględniającą podatek VAT w wysokości .....zł (słownie:....................... złotych)

-  netto w wysokości:  ................... zł (słownie........................................... ...złotych);

2.  Wynagrodzenie  za  dany  okres  rozliczeniowy,  za  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  w

okresie  wykonywania  robót  budowlanych,  ustalone  zostanie  wskaźnikiem procentowym   wartości  brutto    robót  budowlanych zamówienia podstawowego, objętych nadzorem.

3.  Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, powstaje przez podzielenie ceny brutto za pełnienie

nadzoru w okresie wykonywania robót (poz. 1) przez wartość brutto nadzorowanych robót

budowlanych z zamówienia podstawowego i zostanie wyliczony po podpisaniu umowy na

wykonanie robót budowlanych o których mowa w §2.

4. Wystąpienie zamówień uzupełniających na roboty budowlane  nie  powoduje   zwiększenia

wynagrodzenia przewidzianego w ust.1.

5.  Wykonawca  ma  prawo  do  wystawiania  faktur  częściowych zgodnie z fakturowaniem

częściowym przez Wykonawcę robót budowlanych.

6.  Kwota faktury częściowej będzie obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego,

o którym  mowa  w  ust.  2  i  wartości   przedłożonych  przez  wykonawcę  robót

budowlanych  faktur  na  roboty  budowlane  zamówienia  podstawowego,  sprawdzonych

przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  a  dotyczących  danego

okresu rozliczeniowego.

§ 12

1.  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy w terminie do

30 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia

przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

2.  Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty

ustawowych odsetek.

3.  Ceny umowy określone w § 12  nie podlegają waloryzacji.

4.  W przypadku wstrzymania inwestycji z powodu braku środków finansowych Zamawiający

zapłaci tylko za nadzór nad zrealizowanymi  i odebranymi robotami budowlanymi.

5.  Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT.

6.  W przypadku zmiany, przez władzę ustawodawczą, wysokości stawki podatku VAT, cena

określona w umowie nie ulegnie zmianie.

7. Zamawiający odmówi zapłacenia faktury, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich czynności

wynikających z przyjętych na siebie obowiązków.

§ 13

1.  Na  wezwanie Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

Wykonawca zobowiązuje się do  udziału w przeglądach gwarancyjnych.

2.  Zamawiający pisemnie lub faksem wezwie Wykonawcę do  udziału  w przeglądach.

§ 14

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

1)    jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy   lub przerwał ich wykonywanie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego   pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa

- w wykonywaniu tych  obowiązków,

3)    w razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości,

4)    w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym,

5)    gdy wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy.

2.   W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  Zamawiający ma prawo do naliczenia

kary umownej w wysokości 20%  całkowitego wynagrodzenia brutto zgodnie z umową

Wykonawcy.

3.  Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

a)   Wykonawca konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających

z Umowy;

b)  Wykonawca  nie  zastosuje  się  w  terminie  14  dni  do  żądania  zawartego

w powiadomieniu  przekazanym  przez  Zamawiającego,  wymagającego  aby Wykonawca    naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków

wynikających  z  Umowy,  które  mają  wpływ  na  właściwe  i  terminowe  wykonanie Umowy;

c)   Wykonawca pod zleca wykonanie umowy i bez zgody Zamawiającego;

d)  Wystąpił  jakikolwiek  brak  zdolności  do  czynności  prawnych  utrudniający  lub

uniemożliwiający wykonanie umowy;

e)  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w  chwili jej zawarcia.

Odstąpienie  od  Umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od

powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania

części Umowy.

4.  Po rozwiązaniu Umowy lub w przypadku  gdy  Wykonawca otrzymał powiadomienie o

rozwiązaniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia

usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

5.  Zamawiający  poświadczy,  w  terminie  30  dni,  wysokość  należnego  Wykonawca

wynagrodzenia w dacie rozwiązania Umowy.

6.  Wykonawca  nie  ma  prawa  żądać,  oprócz  kwot  należnych  za  wykonane  usługi,

rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

§ 15

1.   Za  niewykonanie  lub  nienależyte  względnie  nieterminowe  wykonanie  przedmiotu

umowy, Wykonawca zapłaci następujące kary umowne:

1).  Za nieterminowe dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, zapłaci On

Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.

2).  Za nieterminowe sporządzanie i/lub sprawdzanie dokumentów przez Wykonawcę, dla

których przewidziane są określone terminy – w wysokości 300,00 zł. za każdy dzień

opóźnienia.

3).  Za nie wzięcie udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanych przez

zamawiającego lub Wykonawcę – w wysokości 300,00 zł. za każdą nieobecność.

4).  Za każdą nieobecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzoną na

budowie /zgodnie z pkt. 2.4 zakresu czynności Nadzoru Inwestorskiego zapłaci On

Zamawiającemu karę w wysokości: 500,00 zł

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody.

3.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  500,00  zł. za  każdą

z następujących czynności:

a)  podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez

uzyskania  zatwierdzenia  Zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  Umowa  przewiduje  taką

konieczność,

b)   podjęcie  jakiejkolwiek  decyzji  zwiększającej  zobowiązania  lub  zmniejszającej

uprawnienia  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  robót budowlanych,  w  szczególności

takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla

Wykonawcy robót budowlanych, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne

dokonanie,

c)  naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków o których mowa w § 5

d)  przekroczenie uprawnień określonych w Umowie, obowiązujących przepisach prawa;

e)  naruszenie  jakiegokolwiek  obowiązku  określonego  w  Umowie,  obowiązujących

przepisach prawa.

4.  Za nieterminowe dokonanie rozliczenia, odbioru końcowego oraz sporządzanie raportów

w  tym raportu końcowego, zapłaci On Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł. za

każdy dzień opóźnienia.

5. Za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Wykonawcę, dla których przepisy prawa

lub postanowienia umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przewidują  określone terminy – w wysokości

500,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.

6.  Wykonawca, w przypadku nie uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych, zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia.

7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody.

8.   W przypadku, gdy Zamawiający jest  uprawniony do  zastosowania  kar  umownych,

to może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy.

§ 16

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29

stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.759

z późniejszymi zmianami).

§ 17

Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją umowy jest właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach.

§ 18

Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

-  Oferta  wraz z załącznikami i Formularz cenowy Wykonawcy – Załącznik Nr 1,

-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 2,

§ 19

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.

Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy oraz

2-egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA