Załącznik Nr 3a

do  Zarządzenia  Nr  15/2012

Wójta Gminy Raków

z dnia   27    marca 2012r.

Wykonanie  limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2011r.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2011r. | Wydatki poniesione w 2011r. | Wykonanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w msc. Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków. | 4.493.956,00 | 4.360.872,37 | 97,0 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc.: - Szumsko Kol.- Radostów etap I - Rembów etap II | 2.934.144,00 | 1.508.277,11 | 51,4 |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Bardo | 122.000,00 | 0 | 0 |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Głuchów Lasy | 77.000,00 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 6 | 700 | 70005 | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach pełniącego funkcje społeczno kulturalne | 19.680,00 | 19.680,00 | 100,0 |
| 7 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 8 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 276.588,80 | 0 | 0 |
| 9 | 801 | 80101 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 10 | 921 | 92109 | Rozbudowa domu wiejskiego Szumsko | 500,00 | 0 | 0 |
| 11 | 921 | 92195 | Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi | 320.400,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ogółem | 8.247.268,80 | 5.888.829,48 | 71,4 |