Załącznik Nr 11

do  Zarządzenia  Nr 14 /2013

Wójta Gminy Raków

z dnia   25    marca 2013r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2012 w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Programy wieloletnie – bieżące |  |  |  |  |
| 1 | 853 | 85395 | Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie | 45 |
| 2 | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III | 100 |
| 3 | 801 | 80195 | Uczenie się przez całe życie – Comenius Regio | 100 |
| Programy wieloletnie – majątkowe |  |  |  |  |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w msc. Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny, Smyków, Jamno, Wola Wąkopna. | 73 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc.: - Szumsko Kol.- Radostów etap I - Rembów etap II | 100 |
| 3 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 18 |
| 4 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach pełniącego funkcje społeczno kulturalne | 100 |
| 5 | 921 | 92195 | Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi | 2 |
| 6 | 921 | 92109 | Rozbudowa domu wiejskiego Szumsko | 100 |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Bardo | 0 |
| 8 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Głuchów Lasy | 1 |
| 9 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny | 2 |
| 10 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków | 0 |
| 11 | 801 | 80101 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach | 4 |