Załącznik Nr 3a

do  Zarządzenia  Nr 14 /2013

Wójta Gminy Raków

z dnia   25    marca 2013r.

Wykonanie  limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2012r.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2012r. | Wydatki poniesione w 2012r. | Wykonanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w msc. Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny, Smyków, Jamno, Wola Wąkopna. | 299.721,00 | 297.833,45 | 99,4 |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc.: - Szumsko Kol.- Radostów etap I - Rembów etap II | 1.447.917,00 | 1.427.919,10 | 98,6 |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Bardo | 122.000,00 | - | - |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Głuchów Lasy | 77.000,00 | - | - |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny | 1.000,00 | - | - |
| 6 | 710 | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków | 1.000,00 | - | - |
| 7 | 720 | 72095 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 66.878,80 | 65.042,78 | 97,3 |
| 8 | 801 | 80101 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach | 1.000,00 | - | - |
| 9 | 921 | 92109 | Rozbudowa domu wiejskiego Szumsko | 634.000,00 | 620.861,48 | 97,9 |
| 10 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach pełniącego funkcje społeczno kulturalne | 1.310.000,00 | 1.265.583,63 |  |
| 11 | 921 | 92195 | Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi | 298.000,00 | 297.599,98 | 99,9 |
|  |  |  | Ogółem | 4.258.516,80 | 3.974.840,42 | 93,3 |