Załącznik nr 6

UMOWA Nr 271.6.2014

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ……………………. w Rakowie pomiędzy Gminą Raków zwaną dalej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Alina Siwonia – Wójt Gminy Raków

przy kontrasygnacie

Anna Pleban- Skarbnik Gminy

a

…………………………………………………………………………

zwanego dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    nieograniczonego    została   zawarta    umowa   o    następującej    treści:

# ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem altany i grillowiska w  miejscowości Nowa Huta oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo.

§2.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem altany i grillowiska w  miejscowości Nowa Huta oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo

ETAP I  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem altany                                                           i grillowiska w  miejscowości Nowa Huta:

1.Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji oraz dostawa zbiornika na ścieki.

2. Wykonanie łazienki.

3. Wykonanie altany drewnianej o wymiarach 4m * 6m.oraz miejsca do grillowania.

4. Dostawa i montaż huśtawki podwójnej – 1szt.

5. Dostawa i montaż huśtawki ważki – 1 szt.

6. Dostawa i montaż piaskownicy.

7. Dostawa i montaż sprężynowców – 2 szt.

8. Wyposażenie kuchni ( stoły- 2 szt., krzesła -   10 szt., szafki kuchenne – 2 szt. , czajnik bezprzewodowy – 1 szt.).

ETAP II Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo

- Szafki z płyty meblowej kuchenne 4 szt.

- Zakup i dostawa stołów - 5 szt.

- Zakup i dostawa krzeseł – 20 szt.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§3.

Podstawowym   dokumentem   wiążącym   Strony   jest   niniejsza   umowa    podpisana 
przez   Zamawiającego   i    Wykonawcę.

§4.

Integralne   części   składowe   niniejszej   umowy    stanowią:

- specyfikacja  istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacje   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych,

- oferta  Wykonawcy,

- wykonanie  przez  Wykonawcę  metodą  uproszczoną  kosztorys  na  cenę    ofertową.

§5.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:

- ustawa  Prawo  zamówień  publicznych,

- ustawa  Kodeks  cywilny,

- ustawa  Prawo  budowlane,

- ustawa  o  finansach  publicznych

a ponadto:

- warunki         techniczne       wykonania       i    odbioru       robót         budowlanych,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszące  te    normy.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU

Ogólne  obowiązki  Zamawiającego:

§6.

Zamawiający  wyznacza dla  koordynacji  niniejszej  umowy  swoich  przedstawicieli:

- Jan  Oszczypała- przedstawiciel  Zamawiającego

§7.

Zamawiający   w   szczególności   jest   zobowiązany  do:

- uzyskania  niezbędnych  zezwoleń  umożliwiających  przeprowadzenie    robót,

- przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy

- po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39 dokonania odbioru końcowego   przedmiotu   zamówienia   od   Wykonawcy.

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI  I  DZIAŁANIA WYKONAWCY

§8.

Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją,  terenem budowy, standardami robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania   według   przekazanej   dokumentacji,   Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót    Budowlanych    oraz    warunków    umowy    bez    zastrzeżeń.

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§9.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym ,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi 
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,  Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i  urządzeniom      dopuszczonym     do obrotu

- i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie. Zmiany  określonych    standardów  wymagają  pisemnej  zgody   Zamawiającego,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o  wyrobach   budowlanych  (Dz. U. Nr 92,  poz. 881 z  późniejszymi  zmianami),

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika  z  przepisu  ustawy – Prawo   budowlane,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie 
z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku 
na   terenie   budowy   i   w   jej   otoczeniu,   w   tym  na   drogach   dojazdowych,

- udziału w naradach koordynacyjnych budowy pracowników wskazanych przez  Wykonawcę,

- prawidłowego  i  czytelnego  prowadzenia   dokumentacji   budowy,

- przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi instalacji

i   urządzeń,  jeżeli  osoby  takie   zostaną   wskazane,

§12.

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności:

- sporządzenie i uzgodnienie z nadzorem autorskim  oraz  Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, 
a której wykonanie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie 
z przeznaczeniem,

- osoby  odpowiedzialne  za  kierownictwo  i  nadzór  nad  realizowanymi robotami,

- organizację     i    utrzymanie   zaplecza    niezbędnego   dla   realizowanych   robót,

- gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia 
od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy 
i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub 
w terminie ustalonym w protokole odbioru,

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, 
aż   do   dnia   przekazania    wykonanych   robót    Zamawiającemu,

- zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt doprowadzenia 
do terenu budowy niezbędnych dla wykonania robót mediów, np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp., oraz zamontowania liczników 
i ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie konieczności umów 
z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej ) w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych 
i     ponoszenia    kosztów    z    tym   związanych   do    dnia   odbioru     obiektu,

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim   nad   robotami,

- pracę  sprzętu  budowlano – montażowego  i  środków  transportu,

- dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających 
z  projektu  i  zakresu  prac,

- właściwe  warunki  składowania  materiałów  i  ich  ochronę,

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne  ich   prowadzenie,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi 
i mienia.

Podwykonawcy

§13.

- Zamawiający   dopuszcza   realizację  części   zadania   inwestycyjnego,   określonego

w  §1  umowy,  przez   podwykonawców.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać   w   szczególności    postanowienia        dotyczące:

- zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który winien być zgodny 
z    harmonogramem,

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
z tym zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy    dostawy,    usługi    lub   roboty     budowlanej,

- wynagrodzenia   i   zasad   płatności   za   wykonane   roboty,

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się

z  treścią   umowy   łączącej   Wykonawcę   z    Zamawiającym,

- rozwiązania umowy o  podwykonawstwo w przypadku  rozwiązania  niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na  uprawnienia  osób wymienionych  w  umowie do reprezentowania stron umowy.

- Zamawiający, w terminie  14 dni od dnia doręczenia,  zgłasza  pisemne   zastrzeżenia

do projektu umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie   pisemnych   zastrzeżeń   do    przedłożonego    projektu         umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  ust. 4,  uważa  się  za  akceptację  projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia,  zgłasza  pisemny  sprzeciw

do   umowy  o  podwykonawstwo,   której  przedmiotem   są   roboty   budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane,  w terminie określonym ust. 7, uważa się

za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku  zgłoszenia    przez   Zamawiającego  zastrzeżeń   do  projektu  umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię   zawartej   umowy  o   podwykonawstwo,   której  przedmiotem  są  dostawy

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w  ust. 2 pkt 2,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę

i wzywa go do doprowadzenia   do   zmiany tej   umowy pod  rygorem wystąpienia

o zapłatę kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

- Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.

- Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.

- Nie przedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, poświadczonych     za     zgodność     z     oryginałem     kopii     zawartych      umów

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów  przez  Zamawiającego.

§ 15.

Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę maksymalnie do  wysokości  wynagrodzenia  przewidzianego  za dany element robót

w   harmonogramie,   o   którym   mowa   w §5  pkt 5   umowy.

§ 16.

- Powierzenie   przez   Wykonawcę    wykonanie    części   zamówienia    podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego   co   do   wykonania   tej    części   robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli  lub  pracowników  w  takim  samym  stopniu,  jak  za własne działania

lub zaniechania.

§17.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§18.

Wykonawca   oświadcza,   że   przed   złożeniem   oferty   zapoznał   się  z  terenem  budowy

i  jego  otoczeniem,  jak   również   uzyskał   niezbędne   informacje   dotyczące:

- Uzbrojenia  terenu  w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza budowy,

- możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.,

- możliwości zapewnienia  dojazdu do terenu budowy,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§19.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł 
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§20.

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności.

§21.

Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, 
aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§22.

W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§23.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać  wymogi  określone  przepisami   oraz    przez   właściwe   służby  i  inspekcje.

§24.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, wzmocnienia znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§25.

Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren   budowy   jest   uwzględniony    w  wynagrodzeniu  ryczałtowym    Wykonawcy.

§26.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, 
by  nie  powstawały  przeszkody   komunikacyjne.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§27.

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a  w  szczególności:  z  ustawą  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r.,

poz. 21, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232z późn.zm.).

§28.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub 
w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§29.

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.

§30.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki 
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności 
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

§31.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy 
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć 
na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

§32.

Po zakończeniu realizacji robót, o których mowa w § 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty 
o których mowa  w § 11 pkt. 8, oraz § 33, a także protokoły badań i sprawdzeń w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia   robót   przedstawić   dokumentację    powykonawczą      zamawiającemu

§33.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania zamawiającemu wszelkich innych dokumentów, sporządzonych w języku polskim, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, wymaganej liczby egzemplarzy   dokumentacji   powykonawczej.

§34.

Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, wymaganej liczby   egzemplarzy   dokumentacji   powykonawczej.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§35.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy  ustala  się do dnia  14.11.2014

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT

Wstrzymanie robót

§36.

Na pisemne polecenie Zamawiającego Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Zamawiający uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie   Wykonawca,   jeżeli   takie   wstrzymanie   robót:

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych

§37.

W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających 
oraz   robót   ulegających   zakryciu.

§38.

Przewiduje  się   możliwość   dokonania   przez   zawierającego   odbiorów      częściowych

wykonanych robót.

§39.

1. Po zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy, dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych 
i odbiorów przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby 
i inspekcje,

- skompletowania   pełnej   dokumentacji   powykonawczej,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy  do odbioru.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34 stosuje   się   odpowiednio.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.

1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru częściowego  robót  ujawnią się wady, to zamawiający

nie  dokona  odbioru  elementu  robót dotkniętego  wadą  a  ujętego w  harmonogramie,  o którym  mowa w § 5 pkt. 5 i wyznaczy termin na usunięcie wad.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu   będą    przysługiwały    następujące    uprawnienia:

- w przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektów, nadających  się  do  usunięcia  Zamawiający  dokona odbioru przedmiotu umowy,

jednocześnie    wyznaczając    termin    na    usunięcie    wad;

- w  przypadku   wad   nie   nadających   się   do   usunięcia   Zamawiający   może:

a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać   odbioru   i   obniżyć    odpowiednio   wynagrodzenie    Wykonawcy,

b) jeżeli   wady   uniemożliwiają     użytkowanie     przedmiotu   umowy   zgodnie

z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje  w  zwłoce  z   realizacją   zamówienia .

- w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca  pozostaje  w  zwłoce  z   realizacją   zamówienia.

- Zasady  rozliczeń  w  przypadku  wystąpienia  wad   normuje  §63.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§41.

1.Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się 
w    wysokości:   ……………..    (łącznie   z   podatkiem   VAT),   słownie         złotych:

………………………………………………………………….

- Określona  w ust. 1 kwota  wynagrodzenia  ryczałtowego  stanowi  zapłatę  za całość

robót  w  celu  osiągnięcia  oczekiwanego   przez   Zamawiającego rezultatu.  Różnice

pomiędzy  przyjętymi  przez  Wykonawcę w ofercie  przetargowej  ilościami, cenami

i  przewidywanymi  elementami,  a faktycznymi   ilościami,  cenami  i    koniecznymi

do wykonania  elementami  stanowią  ryzyko  Wykonawcy i    obciążają go w całości.

3. Wynagrodzenie, o  którym  mowa   w ust.1   może zostać   odpowiednio   zmienione

w  przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane

i budowlano-montażowe.

- Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu świadczenia    Wykonawcy,   o  którym   mowa    w  §62 ust. 2   niniejszej   umowy.

- Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści  z  niego  lub  udziału  w  nim, na  osoby  trzecie.

- Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych  wierzytelnością  będącą  przedmiotem   przelewu.

ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§42.

1 Wykonawca    wnosi    zabezpieczenie     należytego    wykonania     przedmiotu      umowy 
w  wysokości  10%    wartości  brutto całego przedmiotu umowy ustalonej w § 41 ust.1 
w kwocie:   …………………. (słownie  złotych:  osiem  tysięcy  dwieście   czterdzieści  jeden złotych) w formie………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

  - część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, po odbiorze końcowym całości inwestycji, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu 
o  kwotę   kar   przewidzianych   umową,

  - pozostała część zabezpieczenia  w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń

z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie  do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych  umową.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami    wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,  pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy   na   rachunek   Wykonawcy   na   jego   pisemny    wniosek.

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 
o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu zabezpieczenia zgodnego z umową o  wykonanie  robót  bądź  daty  odbioru   końcowego.

5. W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie określonym 
w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia określonego w § 41 
ust. 1 do czasu jej przedłużenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§43.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie jednorazowo 
po   zakończeniu   robót  i   wystawieniu    przez    Wykonawcę    faktury     końcowej.

§44.

Nie  przewiduje  się  możliwości  wystawienia  przez  Wykonawcę   faktur     częściowych.

§45.

Podstawą do wystawienia faktury i złożenia jej do Zamawiającego będzie protokół odbioru końcowego, sporządzony przez Zamawiającego, podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Ponadto do faktury Wykonawca dołączy uzupełniony wykaz efektów rzeczowych o ich wartości, jeśli taki został dostarczony przez   Zamawiającego  Wykonawcy  wraz  z  umową.

§46.

Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§47.

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% licząc od kwoty jego wynagrodzenia określonego

w umowie.

§48.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz
     inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co
      Wykonawca  wyraża  zgodę.

§49.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania  we własnym  zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy

z zachowaniem terminów  płatności   określonych   w  umowie  o   podwykonawstwo.

- Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy  do odbioru, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 4 umowy,  pisemnego  potwierdzenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,

o  dokonaniu  na  jego  rzecz zapłaty,  zgodnie  z  terminem  określonym  w umowie

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie wymagalnych kwot, które są należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§50.

1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 49 
ust. 2 umowy, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności  podwykonawcy  lub  dalszego   podwykonawcy.

- W przypadku określonym w ust. 1 umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania    Zamawiającemu   odsetek  za  zwłokę  w  płatności  wstrzymanej   kwoty.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,    który    zawarł   zaakceptowaną  przez  Zamawiającego       umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w § 46- §48 umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy  lub  dalszego   podwykonawcy  będzie  potwierdzona  za    zgodność

z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej wykonawcę/podwykonawcę, do której dołączony będzie  protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany,  jeżeli wykonane  elementy  są  zakończone

i zgodne  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  o  którym  mowa w   § 5   pkt 5.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu    podwykonawcy.

- Przed   dokonaniem     bezpośredniej   zapłaty   Zamawiający    wezwie   Wykonawcę

do  zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu   podwykonawcy,   o których  mowa

w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia   wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający  może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   jeżeli   wykonawca   wykaże  niezasadność  takiej  zapłaty   albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu  płatność  się  należy,  albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność  takiej  zapłaty.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych  dokumentów,  o   których   mowa  w § 50   ust.3.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia   z   wynagrodzenia   należnego   Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego  od  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA

§51.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych 
lub  powstałe  w  okresie  rękojmi.

§52.

Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§53.

W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.  Zapisy  § 63  stosuje  się   odpowiednio.

§54.

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania   robót.

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE

Podstawy  i  zasady  dochodzenia  kar  umownych

§55.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną  stanowiącą  20 %  wynagrodzenia   określonego  w §41   ust. 1

z   uwzględnieniem  postanowień  § 64 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto za całe zadanie, określonego w § 41 ust. 1, w następujących wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości równej 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 35 terminu wykonania zadania,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego  do  usunięcia  wad,  za  każdy   dzień  zwłoki.

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy taki przypadek,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień  zwłoki,  za  każdy  taki  przypadek,

- w   przypadku    nieprzedłożenia   do     zaakceptowania     projektu        umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w    wysokości  0,2 %    wynagrodzenia    za   każdy  taki    przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % 
            wynagrodzenia za każdy taki przypadek,

- w przypadku  braku  zmiany  umowy    podwykonawstwo  w   zakresie    terminu
            zapłaty – w    wysokości     0,2 %      wynagrodzenia   za  każdy  taki    przypadek.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, określone w ust. 1 pkt 1 - 7 umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej   w   związku   z   odstąpieniem   od   umowy.

§ 57.

Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58.

Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

§59.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia   Zamawiającego  o zauważonych   wadach w dokumentacji projektowej.

§60.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 
lub   podwykonawców   przy   wypełnianiu   zobowiązań   umownych.

§61.

Wykonawca     ponosi   odpowiedzialność   również  za  szkody   i   straty        spowodowane 
przez   niego      lub      podwykonawców   przy  usuwaniu  wad   w    okresie     rękojmi.

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie  od  umowy

§62.

1.   Zamawiającemu,   poza    przypadkami     określonymi    w  ustawie  z  dnia  23   kwietnia 
1964 r. –Kodeksie   Cywilnym,   przysługuje    prawo    odstąpienia    od       umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w   chwili  zawarcia  umowy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak
     możliwości wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili
     zawarcia   umowy,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, likwidacji lub rozwiązania   przedsiębiorstwa    Wykonawcy,

- gdy   zostanie   wydany    nakaz    zajęcia   majątku    Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 
i  nie kontynuuje  ich  pomimo  wezwania  Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających 
z   technologii     robót,  w  przypadku   określonym   w § 50 ust.     10 umowy,

w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w   terminie   określonym    w § 35, w   przypadku   określonym   w   § 40   ust. 2 pkt 2 lit.   b umowy,

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień     publicznych,     a     Wykonawca   nie   wykaże   Zamawiającemu,

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Prawo   Zamawiającego   do   odstąpienia  od  umowy   może    być    realizowane:

- w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 umowy- w terminie do 30 dni od dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych   okolicznościach,

- w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 6 umowy- w terminie do 180 dni od dnia   powzięcia    wiadomości  o  upływie   14-dniowego     terminu    przerwy

w  realizacji  umowy,

- w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-5, 9-10 umowy- w terminie do 180   dni   od      dnia   powzięcia      wiadomości    o   tych     okolicznościach.

- W przypadkach, określonych w ust.1 pkt 6-10,  Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza  warunki umowy  albo  co  do  całej  reszty  nie  spełnionego  świadczenia.

- Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§63.

1. W  przypadku    odstąpienia   od   umowy   Wykonawcę   oraz   Zamawiającego   obciążają następujące  obowiązki:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu  na  dzień  odstąpienia,

Ponadto  Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa w § 32, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający   zleci   ich   opracowanie   osobie   trzeciej   na  koszt   Wykonawcy

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi 
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi, Wykonawca wraz 
z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego  dostarczone  lub  wzniesione.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych  przysługujących  Zamawiającemu  z  tytułu  odstąpienia  od     umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i  pozostaną  w  jego dyspozycji.  Jeżeli  zaistnieje  przypadek odstąpienia

od umowy:

    - Wykonawca  zobowiązuje  się  sporządzić:

- kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny 
z  harmonogramem  rzeczowo – finansowym,

- kosztorys zamienny jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.

    - kosztorysy, o których mowa w pkt. 1, winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową , a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie średnie ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty i podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§66.

W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie   sądu   właściwego   dla    siedziby     Zamawiającego.

§67.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia   aneksu   do   umowy   i   podpisania   go   przez   obie   strony.

§68.

Umowa   niniejsza  została   sporządzona  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA