Załącznik nr 4 – projekt umowy

U M O W A Nr  IPM-G.271.9.2017

zawarta w dniu ………………. w Rakowie,

pomiędzy Gminą Raków  NIP 657-25-24-517, REGON 291010642

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Raków Alinę Siwonia,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Pleban

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez:

………………………………………………………………

zwaną/ym dalej Wykonawcą

W wyniku wyboru oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budowa przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w miejscowości Nowa Huta, zawartej na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budowa przyłączy do działek 358/2, 360/1, 362/1, 366/1 w miejscowości Nowa Huta.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w szczególności:

- Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego wobec wykonawcy robót

budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę obsługę realizacji zadania,

jego odbioru, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich

dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbioru końcowego 
i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów zamawiającego

związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.

- Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa obowiązująca ustawa z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  zgodnie z którą do  podstawowych obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
	z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

3)  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia , potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwe wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Ponadto obowiązki Wykonawcy polegać będą na :

- Udziale w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych placu budowy.

- Nadzór nad Wykonawcą w zakresie terminowego i prawidłowego przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących  zawiadomienia o zamierzonym terminie  rozpoczęcia robót właściwych organów wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz innych organów zgodnie z wydanymi przez nie decyzjami, uzgodnieniami, opiniami itp., 
o których mowa w decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów atestów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących dostarczonych elementów, materiałów, urządzeń i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

- Stałym uczestnictwie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu budowlanego.

- Podejmowaniu wszelkich  działań umożliwiających prawidłową realizację zadania.

- Prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających 
z realizowanych robót, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji w konfliktach 
z władzami samorządowymi i mieszkańcami.

- Współdziałanie z projektantem w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru 
w zakresie ewentualnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz weryfikacja 
i zatwierdzanie oferowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń równoważnych.

- Przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego odpowiedzi na pytania, propozycje ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót. Sprawdzaniu, potwierdzaniu faktur wystawionych przez wykonawcę robót, potwierdzających zgodność wykonania robót z protokołem 	odbioru.

- Przeprowadzanie kontroli na placu budowy w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, oraz w okresie gwarancji/rękojmi za wady;

-  Uczestniczeniu przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń  itp.

- Wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru, dokonaniem odbioru i przekazaniem inwestycji użytkownikowi wskazanemu przez Zamawiającego.

- Sprawowaniu nadzoru oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, atesty, próby, gwarancje jakości, analiza laboratoryjna wody, 	uzyskanie pozytywnego sprawozdania z badań wody stwierdzające że woda nadaje się do spożycia przez ludzi oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.) W/w dokumentację inspektor zobowiązany jest 	potwierdzić własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

- Pomoc merytoryczna zamawiającemu z tytułu gwarancji/rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzeniu oraz egzekwowaniu od wykonawcy robót, z którym zawarta była umowa, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

- Udział w pierwszym oraz kolejnych przeglądach w okresie gwarancji/rękojmi za wady

Z przeprowadzonego przeglądu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich usunięcia, oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami.

- Kontrola, weryfikacja i zatwierdzanie  kosztorysów powykonawczych

- sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane , konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania (o ile zajdzie taka konieczność)

- sprawdzenie kosztorysu różnicowego po zakończeniu robót i dokumentacji powykonawczej faktycznie wykonanych robót

- Wyłoniony z przetargu wykonawca powinien w trakcie procesu budowlanego

podejmować także inne działania, nie wymienione w tym rozdziale, które

zabezpieczyłyby interes zamawiającego i przyczyniły się do prawidłowego wykonania 
i rozliczenia inwestycji.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego i jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Inspektorem Nadzoru inwestorskiego będzie ……………………………………………….

(posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr ……………………………………………….)

- Wykonawca oświadcza, że on  i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową realizowanego 	zadania.

§ 3.

- Nadzór inwestorski, będący przedmiotem niniejszej umowy, wykonywany będzie

w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do  zakończenia realizacji inwestycji.

§ 4.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się

w wysokości:

netto - 			…………………………………… zł (słownie:……………………….……….)

podatek Vat - 	…………………………………… zł (słownie:……………………….……….)

razem brutto - 	…………………………………… zł (słownie:……………………..…………)

- Wykonawca wypłaci wynagrodzenie  Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu robót budowlanych.

- Rozliczenie za wykonanie nadzoru inwestorskiego  przewiduje się fakturą końcową.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń fakturami częściowymi.

- Podstawą do wystawienia i złożenia u Zamawiającego  faktury końcowej jest:

a) zakończenie realizacji umowy o wykonanie zadania inwestycyjnego do nadzoru, którego został powołany,

b) sporządzenie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzający

wykonanie całości robót bez wad wstrzymujących odbiór robót, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i inne osoby reprezentujące Zamawiającego biorące udział w odbiorze. Dokument ten stanowi  załącznik do faktury.

- Faktura końcowa  będzie płatna w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo

sporządzonej faktury u Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający

ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności  z tytułu wynagrodzenia za

zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 5.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z

niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

b) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zadań zgodnie z umową

Zamawiający zwraca uwagę na ten fakt i poucza go na piśmie. Kolejne

nie wywiązanie się z zadań spoczywających na Inspektorze Nadzoru uprawnia 	Zamawiającego do zerwania umowy ze strony Zamawiającego bez wypłaty  wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace;

c) Jeżeli Inspektor Nadzoru regularnie spóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu

czynności;

d) W razie postawienia działalności Inspektora Nadzoru w stan likwidacji lub upadłości;

- Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy z innych przyczyn, za które

żadna ze stron  nie ponosi odpowiedzialności. Przyczynami tymi są w szczególności siła wyższa, rozwiązanie umowy o roboty budowlane, okoliczności, powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający wówczas może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez niego usługi, a podstawa wypłaty należnego wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

§ 6.

Strony postanawiają, że obowiązującą forma odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu

karę umowną stanowiącą 3 % wynagrodzenia brutto za całe zadanie określone w umowie;

- Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, zamawiający upoważniony jest do

dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez

Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia brutto za całe zadanie określone w umowie.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia wykonawcy Zamawiający zapłaci odsetki

ustawowe.

- Zapłata przez Zamawiającego kary umownej wyłącza możliwość dochodzenia przez

Wykonawcę odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę zapłaconej kary umownej.

§ 7.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

- Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami

kodeksu cywilnego.

§ 8.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania  czynności  będących przedmiotem

niniejszej umowy osobom trzecim, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca powierzył część

obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.

§ 9.

  - W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia spraw, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego.

§ 10.

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY