Urząd Gminy Raków

ul. Ogrodowa 1                                                                        tel./fax 041 353 50 18

26 – 035 Raków  	                                                                       e – mail: urzad@rakow.pl

woj. świętokrzyskie 	                                                                  www.rakow.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (zaproszenia do składania ofert) na podstawie:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Wójt Gminy Raków zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlane nad zadaniem pn.: „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”

I.

Opis zakresu nadzorowanej inwestycji.

- Przedmiot zamówienia polega na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie obejmującym roboty budowlanymi dla zadania inwestycyjnego pn: „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”

W ramach remontu mostu przewiduje się wykonanie:

- szczegółowy zakres robót zawiera załączona do zaproszenia do składania ofert dokumentacja techniczna /projektowa/ remontu mostu

II.

Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru

- wymagania szczegółowe (w okresie od rozpoczęcia realizacji robót do zakończenia okresów gwarancyjnych):

Etap poprzedzający remont mostu.

Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inspektor nadzoru zapozna się z dokumentacją Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację wymaganych dokumentów. Zaleca się, aby Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadził inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

Etap remontu

Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:

- 	reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 	związanych z robotami;

- 	nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i 	urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 	przygotowywane do wbudowania;

- 	uczestniczenia w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;

- 	prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 	wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 	specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy 	budowlanej;

- 	kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i 	utrzymania porządku na terenie budowy;

- 	udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 	dotyczących Kontraktu;

- 	kontroli oznakowania robót;

- 	wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;

- 	wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 	Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 	niedbała w swojej pracy;

- 	monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;

- 	kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- 	nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;

- 	zalecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 	budzących wątpliwość, co do ich jakości;

- 	zalecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium 	wskazanemu przez Zamawiającego;

- 	dokonywania obmiaru wykonanych robót;

- 	odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- 	sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 	wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- 	poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad;

- 	przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 	prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do 	odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- 	poświadczenia terminu zakończenia robót;

- 	dostarczenia Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego;

- 	powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 	rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na 	terenie budowy;

- 	sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót;

- 	rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

- 	wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

- 	wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez 	Zamawiającego;

- 	udział w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 	Kontraktu;

- 	do udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawcy robót w terminie 3 dni.

Inspektor nadzoru będzie decydować o:

- 	dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 	przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

- 	zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;

- 	dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych betonowych, wytwórni 	prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót;

- 	wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 	niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

Inspektor nadzoru będzie wnioskować o:

- 	wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- 	przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 	Inspektora;

- 	zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie 	ich w wyznaczonym terminie;

- 	zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana 	taka 	nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót;

- 	zlecenie wykonania robót dodatkowych;

- 	zatwierdzenie wprowadzonych zmian projektowych i ilościowych.

Inspektor nadzoru będzie akceptować:

- 	sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie 	Wykonawcy robót oraz propozycję Wykonawcy robót odnośnie zmiany sprzętu lub 	urządzeń;

- 	źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie 	Wykonawcy robót.

Etap po zakończeniu robót

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim oraz w okresie gwarancyjnym, do zadań Inspektora nadzoru będzie należało:

- 	nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

- 	odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

- 	wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nie rozstrzygniętych roszczeń

i sporów; Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się 	doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im 	powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie osobę lub osoby posiadające właściwe 	uprawnienia budowlane wymagane Prawem Budowlanym, umożliwiające 	prowadzenie nadzoru nad całością robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, oraz 	posiadające aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Spełnienie 	warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, na 	zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków.

III.

Informacje podstawowe:

1. Termin składania ofert: 18.06.2019r. do godz. 10.00

2. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków – sekretariat (I piętro pokój nr 14)

3. Forma składania ofert:

3.1 Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 1, dołączonego do niniejszego zaproszenia.

3.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

Oferta cenowa na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

„Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”

Nie otwierać przed: 18.06.2019r. do godz. 10.00

oraz nazwa i adres wykonawcy.

4.	Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów:

− 	właściwych uprawnień do prowadzenia nadzoru nad robotami z zakresu drogowych 	obiektów inżynierskich (mostów) wymaganych przepisami prawa.

− 	aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 	izby samorządu zawodowego, lub w przypadku jego braku, kserokopię wpłaty 	członkowskiej do właściwej izby wraz z oświadczeniem informującym, z jakim dniem 	oferent ponownie staje się członkiem właściwej izby,

− 	kserokopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność” z oryginałem przez 	oferenta.

5. SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT.

5.1 Cenę należy podać w złotych polskich.

5.2 Oferenci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, określi cenę netto, podatek VAT i cenę brutto tylko w pkt. 1 oferty cenowej.

5.3 Oferenci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będące osobami fizycznymi, w ofercie cenowej określą tylko kwotę brutto:

- w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą, wypełniają pkt 2 oferty cenowej.

- w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także nie pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą, lecz otrzymują np. emeryturę, lub inne świadczenia, z którymi przepisy prawa łączą konieczność odprowadzenia przez zamawiającego z własnych środków jakichkolwiek składek, wypełniają pkt 3 oferty cenowej.

5.4 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się posługiwał ceną brutto:

- w przypadku oferentów, o których mowa w pkt 5.2 niniejszego zaproszenia, określoną przez tego oferenta w pkt 1 ceny ofertowej,

- w przypadku oferentów, o których mowa w pkt 5.3a niniejszego zaproszenia, określoną przez tego oferenta w pkt 2 ceny ofertowej,

- w przypadku oferentów, o których mowa w pkt 5.3b niniejszego zaproszenia, określoną przez tego oferenta w pkt 3 ceny ofertowej.

6. Termin wykonania zamówienia (okres pełnienia nadzoru inwestorskiego): od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane określone w umowie zasadniczej (na wykonanie robót budowlanych).

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Raków w zakładce dot. niniejszego zaproszenia.                     O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Oferenta telefonicznie.

8. Rozpatrzenie ofert oraz opublikowanie na stronie Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej nastąpi najpóźniej w kolejnym dniu po dniu składania ofert.

9. ZAMAWIAJĄCY zakłada koszt nadzoru netto poniżej 30.000 euro.

10. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, określona zgodnie z niniejszym zaproszeniem do składania ofert i załączoną do niego ofertą cenową(w szczególności z zasadami określonymi powyżej w pkt 5.4).

IV. Informacje dodatkowe:

1. Wartość robót objętych nadzorem wynosi: 480.861,00zł. brutto, zgodnie z ofertą przetargową, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Referacie Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Raków – pok. 25 (I piętro), tel. 41/35-35-018.

V. UWAGI

1.Wójt zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania, w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta cenowa przekroczy środki, które zamawiający przeznaczył na realizację w/w zamówienia.

Wójt Gminy Raków

Załącznik nr 1

……………………………

……………………………

……………………………

/nazwa i adres oferenta (firmy)/

OFERTA CENOWA

GMINA RAKÓW

ul. OGRODOWA 1

26-035 RAKÓW

Niniejszym przedkładam ofertę cenową na realizację zamówienia pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

„Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590”

1. Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

........................zł netto + .........% VAT ……… zł = ...................... zł brutto, jednocześnie oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą.

2. Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

...................................zł brutto, jednocześnie oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej, lecz odprowadzane są właściwe składki ZUS przez innego pracodawcę, z którym łączy mnie stosunek pracy.

Z uwagi na powyższe, z zaoferowanej przeze mnie kwoty brutto zostaną potrącone pozostałe składki (podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne), które z tytułu podpisania umowy z Gminą Raków na realizację w/w zamówienia, należy odprowadzić zgodnie z przepisami prawa.

3. Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:

...............................................zł brutto /wraz ze składkami ZUS/, jednocześnie oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej, lecz jestem np. emerytem (............................................../ lub inny status prawny).

4. Oświadczam, że:

a) akceptuję warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu, w tym wymagany termin realizacji,

b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na oznaczonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

c) zapoznałem się z zakresem w/w zadania oraz posiadam wymagane prawem uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu.

..........................................					…………………………

/miejscowość dnia/ 						            /pieczęć i podpis/