Raków, dn. 14.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Remont sali ślubów w budynku Urzędu Gminy  w Rakowie

Zamawiający:

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków REGON: 291010642, NIP: 657-25-24-517

Kontakt Tel.: 41 35 35 018 Mail: urzad@rakow.pl

- Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia oszacowana została na kwotę poniżej 30.000 euro [w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)] i na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stosowana ustawa.

Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie  na stronie Internetowej Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej.

KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                        z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Raków,                                  ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raków, ul. Ogrodowa 1,                    26-035 Raków jest upoważniony pracownik Urzędu Gminy, kontakt: adres urzad@rakow.pl, telefon 41/3535018 *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                           z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi  o dofinansowania z środków UE;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                    w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania                         w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                 z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

Przedmiotem zamówienia jest remont sali ślubów mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy          w Rakowie.

Zakres prac obejmuje usługi budowlane, hydrauliczne, elektryczne, montażowe i wykończeniowe. Zakres prac remontowych został wstępnie określony przez Zamawiającego w poniższym zestawieniu oraz Załączniku nr 4. Niemniej jednak każdy oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia własnej wizji lokalnej sali w celu doboru odpowiednich parametrów robót budowlanych i przygotowania odpowiedniej oferty spełniającej potrzeby i wymagania Zamawiającego. Każdy oferent we własnym zakresie dokonuje pomiaru pomieszczenia przeznaczonego do remontu. Na wizję lokalną można umówić się z p. Jan Oszczypała, 41 35 35 018 wewn 35.

Wymogi w zakresie materiałów:

- Terakota – antypoślizgowa, gatunek I

- glazura w kolorach jasnych o wymiarach 30 x 60, gatunek I.

- kolory glazury i terakoty oraz ich rodzaj wymagają akceptacji Zamawiającego

- kolory ścian w remontowanym pomieszczeniu wymagają akceptacji Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania

| 1. | Wymiana okien z drewnianych na PCV- 8 szt. |
| --- | --- |
| 2. | Wymiana grzejników- 4 szt. |
| 3. | Wykonanie posadzki z płytek stylizowanych na panele-55,29 m2 |
| 4. | Zerwanie drewnianych paneli ze ścian-102,66m2 |
| 5. | Gruntowanie i malowanie ścian i sufitu-157,95 m2 |
| 6. | Wykonanie instalacji elektrycznej |

Wymagane terminy - rękojmi wynosi 36 miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do 19.12.2019 r. Harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- złożą prawidłowo wypełnioną ofertę, zgodnie z wytycznymi wskazanymi                                   w Zapytaniu Ofertowym,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania i dołączonego KRS, CEIDG, inny dokument),

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym              i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia                      w formularzu oferty),

- Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń. Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego z ww. warunku zostanie odrzucona.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Formularz oferty powinien zawierać załącznik z wycenionymi pozycjami kosztorysowymi.

- Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

- Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

- Do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) muszą być załączone następujące załączniki:

  - KRS, CEIDG, inny dokument na podstawie, którego działa Oferent oraz jeśli nie wynika to z dokumentów rejestrowych, inne dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta / złożenia oferty.

  - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

- Osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać                                        z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP.

- Oferent jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia                w nim ceny za realizację przedmiotowego zadania .

- Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny netto i brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z poszczególnymi usługami budowlanymi, z uwzględnieniem wszystkich kosztów materiałów, ich dostawy do miejsca realizacji zamówienia, jak również opłat i podatków.

- Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

- Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku                  z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wszystkich dołączonych załączników.

- Ofertę należy złożyć  w terminie do  dnia  23.10.2019 r. do godz. 10.00

a. osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) , w kopercie z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE na Remont sali ślubów w budynku Urzędu Gminy        w Rakowie.

b. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego.

- W przypadku oferty składanej w formie papierowej, za dzień otrzymania oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający uzna ofertę za nieważną jeżeli:

  - oferta została złożona po wyznaczonym terminie

  - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

- KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

- Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - cena ofertowa brutto: 100%

- Ocena ofert w oparciu o kryterium cenowe dokonana zostanie następująco:

Cena - punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa cena

x 100 = ilość punktów

Cena ocenianej oferty

- Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów 100.

- W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent składający ofertę, otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji,  a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że 
w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:

  - W przypadku realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, a Wykonawca dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

  - W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych 
w niniejszym zapytaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% od wartości całego zamówienia, chyba że Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania.

  - Warunki płatności:

    - po odbiorze całości prac określonych w harmonogramie prac adaptacyjnych – końcowe  rozliczenie do 100% wartości zamówienia.

    - Wszystkie etapy przyjęcia prac będą odbywały się na podstawie protokołu  odbioru końcowego wykonania prac oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od przyjęcia prac.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy;

  - Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy                             w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

- Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy.

- INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną i pocztą do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie.

- Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego jeśli Ceny najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych usług określonych w przedmiocie zapytania lub oferta z najniższą ceną dla poszczególnych usług określonych                      w przedmiocie zapytania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych usług, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.

- ZAKRES WYKLUCZENIA

- Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym oraz niezłożenia wymaganych załączników.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian                      w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podawania przyczyny, także po terminie otwarcia ofert.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Formularz Ofertowy

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- Wzór umowy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wójt Gminy Raków

mgr inż. Damian Szpak