Raków, dnia 29.11.2019 r.

Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1

26-035 Raków

tel. 41/35-35-018, 41/35-35-030

fax. 41/35-35-018 wew. 11

Znak: IPM.152.42. 2019

Rozeznanie cenowe rynku

Gmina Raków zaprasza do przedstawienia oferty  na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu  pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
 i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia”

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020

strona internetowa zamawiającego: www.rakow.pl

strona, na której zamieszczone jest rozeznanie cenowe rynku: bip.rakow.pl

Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ).

Ma ono na celu rozeznanie cenowe rynku wykonawców działających w branży i oszacowanie wartości oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, uprzejmie prosimy o przesłanie  kalkulacji kosztów na ww. zadanie.

- Przedmiot zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
nad realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
 i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja  budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Rakowie

Zadanie 2 -   Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  : Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej w Szumsku

Zadanie 1  - Termomodernizacja  budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Rakowie

Stan istniejący:

Gimnazjum w Rakowie

Budynek Gimnazjum  usytuowany jest na nieruchomości o nr  ewidencyjnym 1441/6,  obręb 0018, 
w Rakowie przy ulicy Łagowskiej. Na działce znajdują się odpowiednio : budynek Gimnazjum połączony z salą sportową oraz nieduży parterowy budynek kotłowni.

Na działce znajdują się także boiska sportowe i tereny rekreacyjne.

Główny zakres robót budowlanych obejmuje:

1. Ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji

(demontaż istniejących nawierzchni, wykonanie wykopów wzdłuż izolowanych ścian, przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych, zasypanie wykopów, remont schodów zewnętrznych,

2. Odtworzenie chodników i wykonanie opaski wokół budynku,

3. Wymiana okien i drzwi,

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych ( roboty przygotowawcze, ocieplenie strefy cokołowej, ocieplenie ścian powyżej cokołu),

5. Docieplenie stropu na poddaszu i w sali gimnastycznej,

6. Wymiana obróbek blacharskich,

7. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – montaż pomp ciepła glikol – woda i kolektorów 
słonecznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

8. Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

9. Prace branży elektrycznej obejmujące elementy: (przebudowa istniejących rozdzielnic, kable 
i przewody zasilające pompę ciepła oraz centralę wentylacyjną, instalację odgromową i uziemiającą )

Zadanie 2 -   Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej w Szumsku

Stan istniejący:

Szkoła Podstawowa w Szumsku

Budynek  Szkoły Podstawowej w Szumsku  usytuowany jest na nieruchomości o nr ewid. 191/19, obręb 0023 w miejscowości Szumsko . Teren działki  płaski i ogrodzony.

Główny zakres robót budowlanych

1. Ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji

(demontaż istniejących nawierzchni, wykonanie wykopów wzdłuż izolowanych ścian, przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych, zasypanie wykopów, remont schodów zewnętrznych,

2. Odtworzenie chodników i wykonanie opaski wokół budynku,

3. Wykonanie wiat wejściowych do budynku, montaż zadaszenia,

4. Wymiana okien i drzwi,

5. Ocieplenie ścian zewnętrznych ( roboty przygotowawcze, ocieplenie strefy cokołowej, ocieplenie ścian powyżej cokołu),

6. Docieplenie stropodachu,

7. Wymiana obróbek blacharskich,

8. Modernizacja kotłowni,

9. Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

10. Montaż ogniw fotowoltaicznych,

11. Prace branży elektrycznej obejmujące elementy: (przebudowa istniejących rozdzielnic, kable
 i przewody zasilające pompę ciepła, kocioł na biomasę, oraz centralę wentylacyjną, instalację fotowoltaiczną, instalację odgromową uziemiającą

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod linkiem:  https://bip.rakow.pl/zamowienia-publiczne/4158-ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-2019-11-21.html

Główny zakres zadania na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”.

- Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego wobec wykonawcy robót  budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną 
z dokumentacją projektową  obsługę realizacji zadania, jego odbioru, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich  dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów zamawiającego  związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.

- Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa obowiązująca ustawa Prawo budowlane zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani  m.in. do:

- reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na terenie realizacji zamówienia przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i prawem obowiązującym w tym zakresie,

- kontroli zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą robót,

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, zastosowanych materiałów i urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

- zatwierdzania materiałów, technologii oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową;

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji zadań w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą zadań, w dokumentacji projektowej;

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- uczestnictwa  i dokonywania odbiorów  częściowych i  końcowych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

- wydawania kierownikom robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

- żądania od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

- bieżącej kontroli ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, podejmowania działań 
w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

- bieżącego sprawdzania zgodności zamontowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wzywania Wykonawcy do usunięcia wad;

- żądania od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów
i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń i sprawdzanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego;

- potwierdzenia wykonania wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchu;

- informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

- udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania,

- uczestnictwa w przeglądach okresowych oraz odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. Z przeprowadzonego przeglądu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady i usterki, określi termin ich

usunięcia, oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami.

- pomoc merytoryczna zamawiającemu z tytułu gwarancji/rękojmi za wady wykonanej

inwestycji, dochodzeniu oraz egzekwowaniu od wykonawcy robót, z którym zawarta była

umowa, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe

wykonanie zobowiązań umownych ( w tym przygotowywanie niezbędnych pism tym zakresie)

- współpraca z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją

projektową  obsługę realizacji zadania, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbiorów częściowych , końcowego i  ich zgodności z dokumentacją projektową, weryfikowanie oraz  zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, kosztorysów powykonawczych, kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, zamiennych, różnicowych

- Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych

robót, celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru

w zakresie ewentualnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz weryfikacja

i zatwierdzanie oferowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń równoważnych.

- Nadzór nad Wykonawcą w zakresie terminowego i prawidłowego przygotowania wszelkich

niezbędnych dokumentów dotyczących odbiorów robót

- Przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego odpowiedzi na pytania,

propozycje ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

-  Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie

z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót

budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości

zafakturowania wykonanych robót. Sprawdzaniu, zatwierdzaniu faktur wystawionych przez

wykonawcę robót, potwierdzających zgodność wykonania robót z dokumentacją, zasadami

wiedzy technicznej, itp.

- uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy, w tym

kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w  w/w przypadkach.

-  na każde wezwanie Zamawiającego składanie raportów z zaawansowania robót

budowlanych, jakości robót, terminów realizacji itp.

- podejmowanie innych działań w trakcie procesu budowlanego , niewymienionych powyżej, które zabezpieczyłyby interes zamawiającego i przyczyniły się do prawidłowego wykonania i rozliczenia inwestycji.

Kod CPV – 71.24.70.00 -1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

Kod CPV – 71.52.00.00-9 – Usługi nadzoru budowlanego

- Propozycje cenowe prosimy składać na adres e-mail: m.koncewicz@rakow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków do dnia 10.12.2019 r.  (wtorek ).

- Osoba uprawniona do kontaktów: Marzena Koncewicz  - tel. /41/ 35-35-018

Wykaz załączników:

- Formularz oferty

Wójt Gminy Raków
/-/ Damian Szpak