Raków, dn. 04.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Adaptację pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów w ramach zadania pn.:

Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu „Senior+” w Rakowie.

Zadanie realizowane w ramach  Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 MODUŁ I  Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+"

Zamawiający:

| Zamawiający: | Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków tel: 41/3535018 fax: 41/3535018 adres strony internetowej: www.rakow.pl e-mail: urzad@rakow.pl Zapytanie ofertowe można nabyć w budynku Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków. Adres strony , na której zamieszczona jest SIWZ www.bip.rakow.pl |
| --- | --- |

- Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia oszacowana została na kwotę poniżej 30.000 euro                       w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm) i na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stosowana ustawa.

Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie  na stronie Internetowej Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków jest upoważniony pracownik Urzędu Gminy, kontakt: adres urzad@rakow.pl, telefon 41/3535018 *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                   z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane            w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa             w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli                        w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy            w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania              w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej                   w Rakowie  na potrzeby organizacji dziennego klubu seniora w Rakowie. Adoptowane pomieszczenia dotyczą powierzchni gdzie odbywały się zajęcia lekcyjne i świetlicowe dla uczniów (sala świetlicowa i biblioteka), archiwum szkolnego oraz pomieszczenia gospodarcze .

Zakres prac obejmuje usługi budowlane, hydrauliczne i elektryczne, montażowe wraz ze wszystkimi materiałami i wyposażeniem technicznym, które są niezbędne do wykonania adaptacji pod potrzeby dziennego klubu seniora. Efektem adaptacji musi być taki stan adaptowanej powierzchni, aby możliwe było utworzenie dziennego klubu seniora (pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób starszych, niesamodzielnych). Zakres prac adaptacyjnych został wstępnie określony przez Zamawiającego w poniższym zestawieniu. Niemniej jednak każdy oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia własnej wizji lokalnej pomieszczeń do adaptacji, w celu doboru odpowiednich parametrów robót budowlanych                   i przygotowania odpowiedniej oferty spełniającej potrzeby i wymagania Zamawiającego. Każdy oferent we własnym zakresie dokonuje pomiaru pomieszczeń do adaptacji. Na wizję lokalną można umówić się  z p. Jan Oszczypała, 41 35 35 018 wewn. 35.

Wymogi w zakresie materiałów:

- Terakota – antypoślizgowa, gatunek I

- glazura w kolorach jasnych o wymiarach 30 x 60, gatunek I.

- kolory glazury i terakoty oraz ich rodzaj wymagają akceptacji Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania

Część I

| 1. | Adaptacja obiektu - prace i roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |
| 2. | Dostosowanie obiektu - wykonanie posadzek w holu i korytarzu. |
| 3. | Adaptacja obiektu - zakup i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych |
| 4. | Dostosowanie obiektu - wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie. |
| 5. | Adaptacja obiektu - zakup i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z futrynami regulowanymi na obiekcie |
| 6. | Dostosowanie malowanie ścian wewnętrznych hol i korytarz. |
| 7. | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: |
| 8. | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: wykonanie posadzki |
| 9. | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: malowanie ścian |
| 10 | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: ułożenie płytek na ścianie, |
| 11 | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: montaż 1 grzejnika |
| 12 | Adaptacja obiektu - sala ogólnodostępna do spotkań. |
| 13 | Adaptacja obiektu - sala ogólnodostępna do spotkań. Malowanie ścian wewnętrznych |
| 14 | Adaptacja obiektu - sala ogólnodostępna do spotkań. cyklinowanie parkietu wraz z dwukrotnym lakierowaniem. |
| 15 | Adaptacja obiektu - sala ogólnodostępna do spotkań. Zakup i montaż grzejników kaloryferów |
| 16 | Dostosowanie obiektu - sala klubowa. |
| 17 | Dostosowanie obiektu - sala klubowa. Wykonanie posadzki z płytek stylizowanych na panele. |
| 18 | Dostosowanie obiektu - sala klubowa. Malowanie ścian wewnętrznych. |
| 19 | Dostosowanie obiektu - sala zajęć terapii zajęciowej |
| 20 | Dostosowanie obiektu - sala zajęć terapii zajęciowej. Wykonanie posadzki z płytki stylizowanej na panele. |
| 21 | Dostosowanie obiektu - sala zajęć terapii zajęciowej. Malowanie ścian wewnętrznych |
| 22 | Dostosowanie obiektu - sala zajęć terapii zajęciowej montaż grzejnika - kaloryfera |
| 23 | Adaptacja obiektu - szatnia. |
| 24 | Adaptacja obiektu - szatnia. Wykonamy posadzkę z płytek stylizowanych na panele |
| 25 | Adaptacja obiektu - szatnia. Malowanie ścian. |
| 26 | Dostosowanie obiektu - pomieszczenie gospodarcze. |
| 27 | Dostosowanie obiektu - pomieszczenie gospodarcze. wykonanie posadzki z płytek stylizowanych na panele. |
| 28 | Dostosowanie obiektu - pomieszczenie gospodarcze. Malowanie ścian. |
| 29 | Odświeżenie obiektu - toalety |
| 30 | Odświeżenie obiektu - toalety - malowanie. |
| 31 | Odświeżenie obiektu - malowanie ścian wewnętrznych w korytarzu łączącym sale z toaletami. |
| 32 | Odświeżenie obiektu - malowanie ścian wewnętrznych w korytarzu łączącym sale z toaletami. Malowanie ścian wewnętrznych w korytarzu łączącym sale z toaletami. |
| 33 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej doprowadzającego do wejścia głównego do budynku. |
| 34 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej doprowadzającego do wejścia głównego do budynku. |
| 35 | Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku. |

Część II

| 1. | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: montaż instalacji wodno -kanalizacyjnej |
| --- | --- |
| 2. | Przystosowanie obiektu - pomieszczenie kuchenne: wykonanie przyłącza do instalacji wodno kanalizacyjnej - do sieci gminy. |

Wymagane terminy - rękojmi wynosi 36 miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do:

-Część I do dnia 30.11.2020 r.

- Część II do dnia  30.11.2020 r.

Harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- złożą prawidłowo wypełnioną ofertę, zgodnie z wytycznymi wskazanymi                     w Zapytaniu Ofertowym,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania                            i dołączonego KRS, CEIDG, inny dokument),

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

- Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń. Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego ww. warunku zostanie odrzucona.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonawcy mogą składać ofertę tylko na 1 część zadania. Oferta                      z najniższą ceną dla danej części zostanie wybrana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert  oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, oraz odszkodowań przez Oferentów.

- Oferta musi być sporządzona na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Formularz oferty powinien zawierać załącznik z wycenionymi pozycjami kosztorysowymi.

- Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

- Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

- Do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) muszą być załączone następujące załączniki:

  - KRS, CEIDG, inny dokument na podstawie, którego działa Oferent oraz jeśli nie wynika to z dokumentów rejestrowych, inne dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta / złożenia oferty.

  - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

- Osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać                          z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP.

- Oferent jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia                w nim ceny za realizację przedmiotowego zadania .

- Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny netto i brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z poszczególnymi usługami budowlanymi, z uwzględnieniem wszystkich kosztów materiałów, ich dostawy do miejsca realizacji zamówienia, jak również opłat i podatków.

- Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Istnieje możliwość złożenia oferty tylko dla jednej części zadania.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

- Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku                 z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wszystkich dołączonych załączników.

- Ofertę należy złożyć  w terminie do  dnia 20.08.2020 r. do godz. 10.30

a. osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) , w kopercie z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE na Adaptację pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby utworzenia klubu dla seniorów w ramach zadania pn.  Utworzenie                i wyposażenie dziennego Klubu „Senior+” w Rakowie.

b. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r. do godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

- W przypadku oferty składanej w formie papierowej, za dzień otrzymania oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający uzna ofertę za nieważną jeżeli:

  - oferta została złożona po wyznaczonym terminie

  - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

- Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

- KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

- Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - cena ofertowa brutto: 100%

- Ocena ofert w oparciu o kryterium cenowe dokonana zostanie następująco:

Cena - punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa cena

x 100 = ilość punktów

Cena ocenianej oferty

- Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów 100.

- W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent składający ofertę, otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że 
w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:

  - W przypadku realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, a Wykonawca dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

  - W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych 
w niniejszym zapytaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% od wartości całego zamówienia, chyba że Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy i nie może ulec zwiększeniu.

  - Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy                             w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

- Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy.

- INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną i pocztą do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie.

- Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy.

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego jeśli Ceny najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych usług określonych w przedmiocie zapytania lub oferta z najniższą ceną dla poszczególnych usług określonych w przedmiocie zapytania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych usług, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.

- ZAKRES WYKLUCZENIA

- Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym oraz niezłożenia wymaganych załączników.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podawania przyczyny, także po terminie otwarcia ofert.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Formularz Ofertowy

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- Wzór umowy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wójt Gminy Raków

mgr inż. Damian Szpak