WZÓR UMOWY NR RUK/S/271.11.2021

zawarta w dniu …………. w Rakowie, pomiędzy:

Gminą Raków z siedzibą: ul. Ogrodowa1, 26-035 Raków,
	NIP: 6572524517, REGON: 291010642,
	zwana w dalszej części umowy "Zamawiającym", w imieniu, którego działa

Wójt Gminy Raków Damian Szpak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Raków- Pan Artur Nadolny

a

……………………………...……………………….

………………………………………………..…….

………………………………………………..…….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:

- ………………………………………………..

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej opracowania dokumentacji 	„Wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji 	oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków” o wartości nie przekraczającej równowartości 	kwoty 130 000 złotych, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie opracowanie dokumentacji wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania „Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków” zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część umowy.

- Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

- Celem kontraktu jest wykonanie PFU dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
w miejscowości Raków, gmina Raków, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

- Zakres zamówienia:

  - Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków powinna zawierać:

- - weryfikację obecnej wydajności,

- - analizę wariantową,

- - wstępną analizę nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

- Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego będzie stanowić materiał do wykonania PFU. Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 14 dni od podpisania umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 7 dni.

  - Program Funkcjonalno – Użytkowy należy opracować zgodnie z instrukcją zawartą
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU zbiorczego zestawienia kosztów planowanej inwestycji zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno — Użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), a w razie potrzeby zobowiązuje się również do aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów w okresie do
3 lat od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający rozwiązania przyjęte w Koncepcji PFU wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Wykonawca wykona w terminie do 15.02.2022 r.

  - Wykonawca przygotuje Kartę informacyjna przedsięwzięcia (KIP), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca przygotuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego.

  - Jeżeli będzie wymagany raport oddziaływania inwestycji na środowisko wykonawca dokona odrębnej wyceny.

  - Wykonawca zapewni kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego
z zakresu przygotowanego Programu Funkcjonalno — Użytkowego, a także umożliwi współprace z wykonawcą projektu i robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji
w zakresie jej zgodności z PFU), a także na wniosek Zamawiającego – wyjaśnienie
w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych
w PFU oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót.

  - Wykonawca zapewni współpracę z Zamawiającym z zakresu przygotowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego przez cały okres trwania naboru wniosków o dofinansowanie oraz w okresie trwałości projektu dla danego programu jeśli Zamawiający będzie starał się uzyskać dofinansowanie.

  - Opracowany program Funkcjonalno - Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w metodzie „zaprojektuj i wybuduj”.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU objętej przedmiotem niniejszej umowy - na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców - dotyczących PFU wykonanego w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę - nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy, chyba że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający wskaże Wykonawcy, przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

  - Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego na uzgodnienia, zatwierdzenia, wymagane decyzje, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana), pozwolenia, a w szczególności pozwolenie wodnoprawne (jeśli będzie wymagane).

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

  - Dane oraz pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

  - Koncepcja, Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów
a także KIP powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD)  w formacie PDF oraz edytowalnej DOC/EXCEL oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4 w 3 egz.

  - Modernizacja odbywać się będzie na obiekcie czynnym, wszystkie roboty powinny być tak zaplanowane aby zachowana była ciągłość pracy.

  - UWAGA! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego Terenu Budowy. w celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania w formie e-maila na adres urzad@rakow.pl, nazwisk osób które wezmą udział
w wizji lokalnej. Terminy wizji będą ustalane na wniosek wykonawcy po uzgodnieniu terminu z zarządcą obiektu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i go w pełni akceptuje                       oraz zobowiązuje się do jego wykonania w ramach niniejszej umowy.

- Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

§ 2

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.02.2022 r.

- Dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia prac w przypadku zaistnienia opóźnień niezależnych od Wykonawcy np.: zmiany istotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia, aktów prawnych (np.: ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych).

§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, zgodne ze złożoną ofertą i przeprowadzonymi negocjacjami:

w wysokości ………………………….. zł netto
(słownie……………………………………………………………………….……..) + podatek VAT 23 % w wysokości …………………... zł
(słownie: ……………………………………………………………...……………..)
Wynagrodzenie brutto wyniesie ………….………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………..….….)

- Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.

- Strony uzgadniają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednoetapowo.

§ 4

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru, na wykonany Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący przedmiot Umowy – dokument gwarancyjny sporządzony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Wypełnioną
i podpisaną gwarancję Wykonawca złoży u Zamawiającego wraz z fakturą.

- Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów
i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego
o tychże wadach.

- Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności dotyczących usunięcia wad w terminie 7 dni, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy do upływu terminu rękojmi za wady obiektów i urządzeń, licząc od daty odbioru dokumentacji.

§ 5

FAKTURY I ICH ROZLICZENIA

- Strony ustaliły wypłatę wynagrodzenia  pod warunkiem odbioru prac bez usterek.

- Podstawą do rozliczenia będzie protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Realizacja należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,
w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym potwierdzającym wykonanie i odebranie przedmiotu zamówienia.

- Faktura może zostać wystawiona po odbiorze wykonania przedmiotu zamówienia                      w terminie do 14 dni.

- Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia określonego zgodnie z § 3 ust. 1, wskazanym w fakturze VAT.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań, stanowiących przedmiot niniejszej umowy określonych w § 1 na wszystkich polach eksploatacji.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia – z chwilą dokonania jej odbioru.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana wyłącznie przez Zamawiającego.

§ 7

KARY UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 	umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust 1,

- b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki,

- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
w przypadku stwierdzonych błędów, uchybień, nieścisłości czy innych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad.

- W przypadku rezygnacji z umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca przekaże na dany moment opracowaną dokumentację w ilości wg § 1 ust. 6 lit. n, przy czym strony ustalają wynagrodzenie za wykonaną pracę
w wysokości zgodnej ze stopniem zaawansowania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokryje powstałej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wady w terminie 7 dni od daty powiadomienia.

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) podpisanego przez obie strony.

- W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów powszechnie obowiązujących, regulujących treść niniejszej umowy.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną część niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy z dnia …...……… 2021 r.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             	WYKONAWCA

- KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  - Administratorem Państwa danych jest Gmina w Rakowie

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@marwikpoland.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o pełnienie nadzoru inwestorskiego .

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

  - Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  - Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  - W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  - Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

  - Państwa dane nie będą  przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załącznik nr 1 Do Umowy

Dokument gwarancyjny

Dokument gwarancyjny do UMOWY NR RUK/S/271.11.2021 z dnia ………………. zwana dalej „Umową” dotyczący opracowania dokumentacji pn.:

„Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Raków”.

Wystawiony w dniu …………………………….

przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanego dalej Gwarantem:

- Gwarant zgodnie z Umową udziela Gminie Raków, z siedzibą: ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków, zwanej dalej Zamawiającym gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

- W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuję się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.

- W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Gwaranta.

- W razie stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne.

- Dokument Gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Raków, dnia ………………………..

- ……………………..……………………

- (Podpis i pieczęć Gwaranta Wykonawcy)